

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ЗОЛОТОСТЕПСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 28.03.2024 № 12-р

с.Александровка

**О проведении месячника по благоустройству**

**и санитарной очистке сел поселения**

В целях улучшения санитарного состояния сел Золотостепского поселения и руководствуясь Уставом Золотостепского муниципального образования:

 1. Провести месячник по благоустройству на территории Золотостепского поселения с 1 апреля по 31 мая 2024 года;

 2. Утвердить план работ по проведению месячника по благоустройству муниципального образования согласно приложения;

 3. Ознакомить руководителей организаций и учреждений, расположенных на территории поселения с настоящим распоряжением;

 4. Всем жителям поселения провести санитарную очистку на придомовых территориях: убрать мусор, отходы, остатки грубых кормов прошлых лет, сухую траву, обеспечить необходимые противопожарные разрывы между домами, надворными постройками;

 5. Еженедельно комиссией по благоустройству и санитарному содержанию населенных пунктов на территории поселения совершать рейды по выявлению граждан, не соблюдающих правила благоустройства и санитарной очистке придомовых территорий.

 6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному обнародованию в установленном порядке.

 7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

**Глава Золотостепского**

**муниципального образования И.С. Водолазов**

Приложение к распоряжению

№ 12-р от 28.03.2024 год

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**месячника по благоустройству и озеленению**

**территории Золотостепского МО**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Дата** |
| **с. Александровка** | **с. Золотая Степь** |  |
|  | Административное совещание по вопросу о благоустройстве и санитарной очистке сел поселения | 29.03.24 |
|  | Заседание комиссии по благоустройству с повесткой дня:- утверждение плана работы- распределение бесхозных участков между предприятиями для проведения уборки | 29.03.24. |
|  | Уборка территории вдоль межпоселковых дорог.Вывоз мусора | 01.04-24.04 |
|  | Снос/ обрезка деревьев и кустарников, и вывоз сухих деревьев | 01.04-26.04 |
|  | Уборка территорий администрации, школы, СДК, амбулатории, МДОУ «Тополек», торговых площадей | Уборка территории школы, ФАПа, вокзала, СК, библиотеки, МДОУ «Ягодка» |  01.04 -26.04 |
|  | Уборка территорий кладбища | 15.04 - 03.05.24 |
|  | Уборка придомовых территорий | 05.04- 4.05.24 |
|  | Обустройство могил участников войн | 15.04 - 03.05.24 |
|  | Ликвидация несанкционированных свалок по улицам сел поселения | 22.04 -30.05.24 |
|  | Уборка бесхозных территорий.Вывоз мусора | 22.04 - 30.05.24 |
|  | Рейдовые проверки с целью выявления граждан, не принимающих мерпо надлежащему содержанию и уборке уличных, дворовых территорий | 22.04 -03.05.24 |
|  | Уборка торговой площадиВывоз мусора | 22.04-5.05.24 |
|  | Уборка территории возле памятниковВывоз мусора | 22.04 - 05.05.24 |
|  | Обустройство цветников и клумбВывоз мусора | 22.04-7.05.24 |
|  | Ремонт памятников | 24.04 -05.05.24 |
|  | Побелка деревьев, посадка деревьев, | 24.04 - 30.05.24 |
|  | Побелка бордюрного камня | 24.04 - 30.05.24 |
|  | Ремонт ограждений кладбищ | 24.04 -30.05.24 |
|  | Ремонт фасадов/ цоколей зданий | 01.04.- 26.04.24 |
|  | Обустройство детских площадок | 24.04 - 15.06.24 |
|  | Зачистка и обустройство контейнерных площадок ТКО | 24.04. -15.06.24 |
|  | Ремонт дорог |  |

**Верно.**

**Главный специалист Золотостепского**

**муниципального образования О.В. Григорьева**