

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ЗОЛОТОСТЕПСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 28.03.2024 № 12-р

с.Александровка

**О проведении месячника по благоустройству**

**и санитарной очистке сел поселения**

В целях улучшения санитарного состояния сел Золотостепского поселения и руководствуясь Уставом Золотостепского муниципального образования:

1. Провести месячник по благоустройству на территории Золотостепского поселения с 1 апреля по 31 мая 2024 года;

2. Утвердить план работ по проведению месячника по благоустройству муниципального образования согласно приложения;

3. Ознакомить руководителей организаций и учреждений, расположенных на территории поселения с настоящим распоряжением;

4. Всем жителям поселения провести санитарную очистку на придомовых территориях: убрать мусор, отходы, остатки грубых кормов прошлых лет, сухую траву, обеспечить необходимые противопожарные разрывы между домами, надворными постройками;

5. Еженедельно комиссией по благоустройству и санитарному содержанию населенных пунктов на территории поселения совершать рейды по выявлению граждан, не соблюдающих правила благоустройства и санитарной очистке придомовых территорий.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному обнародованию в установленном порядке.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

**Глава Золотостепского**

**муниципального образования И.С. Водолазов**

Приложение к распоряжению

№ 12-р от 28.03.2024 год

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**месячника по благоустройству и озеленению**

**территории Золотостепского МО**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | | | **Дата** |
| **с. Александровка** | | **с. Золотая Степь** |  |
|  | Административное совещание по вопросу о благоустройстве и санитарной очистке сел поселения | | | 29.03.24 |
|  | Заседание комиссии по благоустройству с повесткой дня:  - утверждение плана работы  - распределение бесхозных участков между предприятиями для проведения уборки | | | 29.03.24. |
|  | Уборка территории вдоль межпоселковых дорог.  Вывоз мусора | | | 01.04-24.04 |
|  | Снос/ обрезка деревьев и кустарников, и вывоз сухих деревьев | | | 01.04-26.04 |
|  | Уборка территорий администрации, школы, СДК, амбулатории, МДОУ «Тополек», торговых площадей | Уборка территории школы, ФАПа, вокзала, СК, библиотеки, МДОУ «Ягодка» | | 01.04 -26.04 |
|  | Уборка территорий кладбища | | | 15.04 - 03.05.24 |
|  | Уборка придомовых территорий | | | 05.04- 4.05.24 |
|  | Обустройство могил участников войн | | | 15.04 - 03.05.24 |
|  | Ликвидация несанкционированных свалок по улицам сел поселения | | | 22.04 -30.05.24 |
|  | Уборка бесхозных территорий.  Вывоз мусора | | | 22.04 - 30.05.24 |
|  | Рейдовые проверки с целью выявления граждан, не принимающих мер  по надлежащему содержанию и уборке уличных, дворовых территорий | | | 22.04 -03.05.24 |
|  | Уборка торговой площади  Вывоз мусора | | | 22.04-5.05.24 |
|  | Уборка территории возле памятников  Вывоз мусора | | | 22.04 - 05.05.24 |
|  | Обустройство цветников и клумб  Вывоз мусора | | | 22.04-7.05.24 |
|  | Ремонт памятников | | | 24.04 -05.05.24 |
|  | Побелка деревьев, посадка деревьев, | | | 24.04 - 30.05.24 |
|  | Побелка бордюрного камня | | | 24.04 - 30.05.24 |
|  | Ремонт ограждений кладбищ | | | 24.04 -30.05.24 |
|  | Ремонт фасадов/ цоколей зданий | | | 01.04.- 26.04.24 |
|  | Обустройство детских площадок | | | 24.04 - 15.06.24 |
|  | Зачистка и обустройство контейнерных площадок ТКО | | | 24.04. -15.06.24 |
|  | Ремонт дорог | | |  |

**Верно.**

**Главный специалист Золотостепского**

**муниципального образования О.В. Григорьева**